Verksamhetsberättelse för 2011 – 2012

Det har varit ett händelserikt år då mycket har kommit på plats tack vare rejäla arbetsinsatser från föreningens medlemmar och styrelsen. Vi har förutom de ordinarie arbetsdagarna på höst och vår bjudit in till ett antal frivilliga arbetsdagar och samtliga arbetsdagar har haft mycket god uppslutning. Dessutom har ett ”järngäng” med Sune, Kjell-Ove, Ove, Janne, Björn och Roland skjutit till ytterligare arbetsdagar för att få brygganordningarna klara i någorlunda god tid inför sjösättningen.

Årsstämman 2011, där 18 tomter var representerade, hölls en lördag i augusti hos Monica Bauer, tomt 1.2. På kvällen var samtliga medlemmar inbjudna till den sedvanliga årsfesten.

I oktober 2011 hölls en extra stämma, nej det var ett Lantmäterisammanträde, i Aspö Bygdegård gällande ombildning av Kråkvilans samfällighet till tre gemensamhets-anläggningar. GA:1 Gemensamma ytor och anläggningar, GA:2 Båtbryggorna, GA:3 Sommarvattenanläggningen. Till sammanträdet var samtliga fastighetsägare kallade och hade möjlighet att yttra sig. Efter mötet så gjorde lantmäteriförrättaren Björn Eriksson vissa förändringar av sitt förslag och efter en ”remissrunda” så fastställdes i december 2012 beskrivningen för de tre gemensamhetsanläggningarna.

Under året har hållits sex protokollförda styrelsemöten. Därtill har förekommit en mängd informella möten och kontakter inom styrelsen och även med andra föreningsmedlemmar.
Styrelsearbetet har under året i första hand fokuserat på de punkter som togs upp på årsmötet 2011 ……….

- Se till att tre gemensamhetsanläggningarna bildads – Klart!

- Bygg ut sommarvattenanläggningen – Pågår.

- Tillse att ”städavgifter” tas ut av de tomter som ej deltar på de obligatoriska städdagarna – Gjort!

- Ta fram förslag runt strandpromenaden mellan östra och västar bryggan – Pågår.

- Ta fram ”ordningsföreskrifter” – Ett utkast för skriften ”Välkommen till Kråkvilan” har tagits fram.

- Sätt upp ”gässlina” vid baden – Det har vi glömt bort.

- Sand till västra badstranden – Fixat!

- Sand till östra badstranden – Orkade vi inte med detta år.

- Anskaffa kombinationslås till bommen – Fixat!

- Färdigställ västra båtbryggan:

  - Bryggan har förstärkts i stort sett enligt besiktningsprotokollet!

  - Bryggan har försetts med en ”I stegs trappa”!

  - Bryggan har försetts med förtöjningsöglor!

  - Akterförtöjningsbojar har lagts ut och förankrats med H-balk!

- Anskaffa och sätt upp Kråkvilanskyltar – Klart!

- Åläggandet från Miljöenheten angående muddermassdiket – Avstyrt! 
Vi anlitade schaktare Staffan för återfyllning och grävning av ett ”bergsvattendike”.

- Lös Sundelintvisten. (Sundelin gick hastigt bort hösten 2011)

  - Vassruggeön – Har ej åtgärdats pga av kostnadsskäl och transportsvårigheter. Kontakter har dock tagits med Länsstyrelsen och kommunens Miljöenhet och vad vi förstår så kommer man inte att ha några synpunkter om och då vassruggeön muddras bort.

  - Ved och annat skräp – Har forslats bort!

  - Dränering av bergsvattnet – Åtgärdat!

  - Förstärkning av bryggan – Åtgärdat!

  - Slutbetalning 37,5 tkr  – Den höll vi givetvis inne!

- Röj alar och sly vid västra badstranden – Klart! 
Detta utfördes under försommaren av schaktare Staffan som samtidigt gjorde den återstående återfyllningen.

- Rusta upp gamla badbryggan vid västra badstranden – Yttersta delen är riven med hjälp av Sjögrävaren! Upprustningen återstår.

Annat utfört som inte togs upp på årsmötet …….

- Vi har anlitat Sjögrävaren och bytt ut samtliga akterförtöjningsstolpar vid Östra bryggan.

- Lagt in golv i pumphusförrådet.

- Reparerat läcka utefter Ängsvägen på sommarvattenledning.

- Anskaffat en ny badstege till Västra badbryggan.

Ekonomin är i dagsläget ansträngd. Bankkontots ingående saldo var på 188 tkr och det nu utgående är på 39 tkr. Några större betalningar/avbetalningar har under året varit: Amortering på banklånet med 50 tkr, Lantmäteriförrättningen 29 tkr, Akterbojsanordningar 28 tkr, Schaktarebete vid Västra bryggan 27 tkr, Återbetalning bryggavgifter 22 tkr, Ränta banklån 18 tkr.

Funktionärer och förtroendevalda under 2011 - 2012

Styrelsen är de som undertecknat nedan. Firmatecknare har varit Monica & Roland i förening vid belopp över 10 tkr
Revisorer: Kjell-Ove Johansson och Björn Berglind. (Revisorerna har kontinuerligt fått kopia av styrelseprotokollen)

Valberedning Jeanette Niss och Johan Kust

Allt i allo, bla sommarvattnet, har Kjell-Ove skött om tillsammans med Sune.

Festkommittén har Eva Johansson och Gulli Olsson skött med bravur. Förutom arrangemang vid årsmötet och valborgsmässofirandet så har man försett jobbarna vid arbetsdagarna med god och annan förtäring.

Hemsideredaktör: Lotta Fridström

Kråkvilan 2012-07-08

Roland Frycklund, ordf	Monica Bauer, kassör	Gabriella Stolpe, sekr

Sune Johansson	Bengt Hammarström	Joachim Sanderfelt, suppl

Bilaga

Bryggomvandling 2012 (Ett dokument bra att ha utifall ytterligare förändringar eller förstärkningar behövs)